ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе Администрация

МО-СП «Бичурское»

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального образования

сельское поселение

«Бичурское» на 2018 – 2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**индикаторов (показателей) программы Администрация МО-СП «Бичурское»**

**«Формирование комфортной городской среды на территории МО-СП «Бичурское» на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | | | | | Ед. изм. | | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Бичурское» на 2018-2022 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год | | | | | % | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год | | | | | Ед. | | | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год | | | | | % | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год | | | | | Ед. | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий в МО-СП «Бичурское» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год | | | | | % | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год | | | | | Ед. | | | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | |
| Подпрограмма 2 1 «Благоустройство общественных территорий в МО-СП «Бичурское»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год | | | | | % | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год | | | | | Ед. | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 | | | | | | | |  |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | к Программе Администрация | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | МО-СП «Бичурское» | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | «Формирование комфортной | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | городской среды на территории | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | муниципального образования  сельское поселение  «Бичурское»  на 2018 – 2022 годы» | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Реализации Программы «Формирование комфортной городской среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **«Формирование комфортной городской среды на территории МО-СП «Бичурское»**  **на 2018 – 2022 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| Статус | | | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | | | Источник финасирования | | | Плановые расходы по годам и источникам финансирования (тыс. руб.) годы | | | | | | | | | | | | Всего 2018-2022 годы | | |  |
| 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |  |
| Программа | | | Формирование комфортной городской среды на территории МО-СП «Бичурское» на 2018-2022 годы | | | Всего\* | | | 1103,781 | | | 1103,781 | | | 1103,781 | | 1103,781 | | 1103,781 | | 5518,905 | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 1036,451 | | | 1036,451 | | | 1036,451 | | 1036,451 | | 1036,451 | |  |
| Республиканский бюджет \* | | | 66,231 | | | 66,231 | | | 66,231 | | 66,231 | | 66,231 | |  |
| Местный бюджет\* | | | 1,099 | | | 1,099 | | | 1,099 | | 1,099 | | 1,099 | |  |
| Подпрограмма 1 | | | Благоустройство дворовых территорий в МО «Бичурский район» | | | Всего\* | | | 869,187 | | | 869,187 | | | 869,187 | | 869,187 | | 869,187 | | 4345,935 | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 816,167 | | | 816,167 | | | 816,167 | | 816,167 | | 816,167 | |  |
| Республиканский бюджет \* | | | 52,151 | | | 52,151 | | | 52,151 | | 52,151 | | 52,151 | |  |
| Местный бюджет\* | | | 0,869 | | | 0,869 | | | 0,869 | | 0,869 | | 0,869 | |  |
| Основное мероприятие 1 | | | Благоустройство дворовой территории двух многоквартирных домов расположенных по адресу: с. Бичура, ул. Советская, 49, ул. Ленина, 241 | | | Всего\* | | | 869,187\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | | 869,187\* | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 816,167\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Республиканский бюджет \* | | | 52151\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Местный бюджет\* | | | 0,869\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Основное мероприятие 2 | | | Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома расположенного по адресу: с. Бичура, ул. Ленина, 239 | | | Всего\* | | | 0,0\* | | | 400,00\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | | 400,00\* | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 375,6\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Республиканский бюджет \* | | | 0,0\* | | | 24,00\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Местный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,40\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Основное мероприятие 3 | | | Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома расположенного по адресу: с. Бичура, ул. Ленина, 238 | | | Всего\* | | | 0,0\* | | | 469,187\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | | 469,187\* | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 440,567\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Республиканский бюджет \* | | | 0,0\* | | | 28,151\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Местный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,469\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Основное мероприятие 4 | | | Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома расположенного по адресу: с. Бичура, ул. Ленина, 236 | | | Всего\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 434,593\* | | 0,0\* | | 0,0\* | | 434,593\* | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 408,084\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Республиканский бюджет \* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 26,076\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Местный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,433\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Основное мероприятие 5 | | | Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома расположенного по адресу: с. Бичура, ул. Мира, 14 | | | Всего\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 434,594\* | | 0,0\* | | 0,0\* | | 434,594\* | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 408,084\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Республиканский бюджет \* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 26,076\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Местный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,434\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Основное мероприятие 6 | | | Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома расположенного по адресу: с. Бичура, ул. Рабочая, 37 | | | Всего\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 434,593\* | | 0,0\* | | 434,593 | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 408,084\* | | 0,0\* | |  |
| Республиканский бюджет \* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 26,076\* | | 0,0\* | |  |
| Местный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 0,433\* | | 0,0\* | |  |
| Основное мероприятие 7 | | | Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома расположенного по адресу: с. Бичура, ул. Рабочая, 37 | | | Всего\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 434,594\* | | 0,0\* | | 434,594 | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 408,084\* | | 0,0\* | |  |
| Республиканский бюджет \* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 26,076\* | | 0,0\* | |  |
| Местный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 0,434\* | | 0,0\* | |  |
| Основное мероприятие 8 | | | Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома расположенного по адресу: с. Бичура, ул. Советская, 77 | | | Всего\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 869,187\* | | 869,187 | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 816,167\* | |  |
| Республиканский бюджет \* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 52151\* | |  |
| Местный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,869\* | |  |
| Подпрограмма 2 | | | Благоустройство общественных территорий в МО «Бичурский район» | | | Всего\* | | | 234,594\* | | | 234,594\* | | | 234,594\* | | 234,594\* | | 234,594\* | | 1172,97\* | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 220,284\* | | | 220,284\* | | | 220,284\* | | 220,284\* | | 220,284\* | |  |
| Республиканский бюджет\* | | | 14,08\* | | | 14,08\* | | | 14,08\* | | 14,08\* | | 14,08\* | |  |
| Местный бюджет\* | | | 0,23\* | | | 0,23\* | | | 0,23\* | | 0,23\* | | 0,23\* | |  |
| Основное мероприятие 1 | | | Благоустройство парка «Молодежный» | | | Всего\* | | | 234,594\* | | | 234,594\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | | 469,188\* | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 220,284\* | | | 220,284\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Республиканский бюджет\* | | | 14,08\* | | | 14,08\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Местный бюджет\* | | | 0,23\* | | | 0,23\* | | | 0,0\* | | 0,0\* | | 0,0\* | |  |
| Основное мероприятие 2 | | | Благоустройство парка «Победы» | | | Всего\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 234,594\* | | 234,594\* | | 234,594\* | | 703,782\* | | |  |
| Федеральный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 220,284\* | | 220,284\* | | 220,284\* | |  |
| Республиканский бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 14,08\* | | 14,08\* | | 14,08\* | |  |
| Местный бюджет\* | | | 0,0\* | | | 0,0\* | | | 0,23\* | | 0,23\* | | 0,23\* | |  |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| \*-Предполагаемое финансирование из федерального, республиканского и местного бюджетов при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению в зависимости от условий финансирования, указанных в соглашении на очередной финансовый год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |